Mieroszów,  28.03.2018r

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieroszów w 2017 roku.

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieroszów na lata 2017-2023 została przyjęta przez Radę Miejską Mieroszowa Uchwałą Nr XXXIII/155/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Prognozę tą przedstawiono w trzech załącznikach. Załącznik Nr 1 to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca wykonanie budżetu za lata 2014-2016 oraz plan na lata 2017-2023. Załącznik Nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w budżecie w 2017 roku i w latach następnych. Natomiast w załączniku Nr 3 zawarte są objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2017 – 2023.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera następujące wielkości:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu oraz potencjalne spłaty poręczeń,

- dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,

- wynik budżetu,

- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,

- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,

- kwotę długu, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Zgodnie  z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla gminy. Jest on ustalany jako średnia arytmetyczna relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od nr 9.1 do nr 9.7 w załączniku nr 1.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Mieroszów, czyli „prawa” część wzoru z art. 243 ustawy (Db+Sm-Wb/D) wykazuje limit obciążeń spłatami długu danego roku budżetowego, natomiast „lewa” część wzoru z art. 234 ustawy to wskaźnik obciążeń budżetu spłatami (spłata kredytów i pożyczek +odsetki/dochody ogółem). Obliczona na podstawie prognozowanych wielkości relacja planowanych spłat pożyczek i kredytów do planowanych dochodów jest dodatnia, co oznacza, że wskaźnik nie został przekroczony.

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieroszów na lata    2017 – 2021 są zgodne z budżetem gminy Mieroszów na 2017 rok w zakresie wymaganym prawem (art. 229 ustawy o finansach publicznych), tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

- Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2017-2023 według stanu na 31.12.2017 roku

W prognozie finansowej Gminy na 2017 rok przyjęto prognozę kwoty dochodów na poziomie 29.312.446,30 zł, w tym dochody bieżące 25.863.942,30 zł oraz majątkowe 3.448.504 zł. Wydatki przyjęto w wysokości 29.606.728,35 zł, z tego na wydatki bieżące 25.969.564,35 zł i wydatki majątkowe 3.637.164 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia ustalone kwoty podlegały zmianom na podstawie uchwał podejmowanych przez Radę Miejską Mieroszowa oraz wydanych przez Burmistrza Mieroszowa zarządzeń.

W związku z tym załącznik nr 1 – Przepływy pieniężne i kwota długu był aktualizowany.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 28.219.302,75 zł, co stanowi 89,57 % przewidywanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości 25.103.685,27 zł (79,68 %), a dochody majątkowe w wysokości 3.115.617,48 zł (9,89 %).

W omawianym okresie zrealizowano wydatki na poziomie 28.296.184,68 zł, tj. 88,98% wydatków planowanych. Wydatki bieżące to 24.684.272,23 zł, co stanowi 77,63 % planu. Na wydatki majątkowe poniesiono nakłady w kwocie 3.611.12,45 zł, tj 11,36 % prognozy.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie – 294.282,05 zł, który planowano pokryć częściowo zaciąganymi kredytami, a w części przez wolne środki.

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku wykonane wydatki były wyższe niż zrealizowane dochody. W związku z tym wystąpił niższy niż planowano deficyt w kwocie 76.881,93 zł, który został pokryty zaciągniętym w 2017r kredytem..

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco: różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych a wydatkami bieżącymi na dzień 31 grudnia 2017 roku została zachowana.

W Uchwale Budżetowej Gminy Mieroszów na rok 2017 Nr XXXIII/155/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z 28 grudnia 2016 r. zostały ustalone przychody z tytułu kredytu w kwocie 1.334.690,91 zł.

Rozchody budżetu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Spłaty kredytów i pożyczek na 2017 rok przewidziano w wysokości 1.216.890,22 zł. Na dzień 31 grudzień 2017 roku wykonanie spłat kredytów i pożyczek to kwota 1.216.890,22 i jest zgodna z zaplanowaną.

Na obsługę długu zaplanowano 200.000,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2017r. wydatkowano kwotę w wysokości 113.927,28zł.

Łącznie rozchody i wydatki na obsługę długu w 2017 roku ustalono na 1.416.890,22zł. 
W omawianym okresie spłaty rat kredytu i pożyczek oraz rozliczenia z bankami, w tym  spłata odsetek od kredytów i pożyczek  wyniosły 1.338.812,50zł.

Obliczone na 2017 r. relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do dochodów ogółem określone w art. 243 ust.1 ufp wyniosły 4,50 % i nie przekroczyły indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

- Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieroszów.

W związku ze zmianami w zakresie  inwestycji  planowanych do realizacji w 2017 roku w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w okresie od 1 stycznia do grudnia 2017 roku  również dokonywano zmian.

Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp.

Majątkowe

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie przebudowy ulicy Wysokiej w Mieroszowie wraz z remontem mostu przy ul. Powstańców

| Plan na 2017 rok | 344 440,00 zł |
| --- | --- |
| Wykonanie ogółem | 76 379,85 zł |
| Środki własne | 76 379,85 zł |
| Środki zewnętrzne | 0,00 zł |

Zadanie polega na wykonaniu przebudowy drogi publicznej – gminnej – ulicy Wysokiej zlokalizowanej w Mieroszowie. Planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej (wraz  z podbudową), a także uregulowanie stosunków własnościowych i odwodnienie terenu. 
W ramach zadania w 2016 r. trwały prace nad przygotowaniem dokumentów niezbędnych 
do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pod koniec 2016 roku ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji, którą przygotowywano w 2017 r. Dokumentacja została opracowana dla 8 etapów. Pierwszy etap prac to roboty związane 
z wykonaniem nowych elementów mostu przy ul. Powstańców nad rzeką Ścinawką, które zostały wykonane w 2017 r. (wzmocnienie konstrukcji, wykonanie nowych barierek mostowych i nowej nawierzchni). Długość przebudowanej drogi: 245 mb.

Przebudowa drogi do posesji nr 92 w Golińsku

| Plan na 2017 rok | 7 380,00 zł |
| --- | --- |
| Wykonanie ogółem | 7 380,00 zł |
| Środki własne | 7 380,00 zł |
| Środki zewnętrzne | 0,00 zł |

Zadanie polega na wykonaniu ok. 200 mb asfaltowej jezdni w Golińsku do posesji nr 92.  W ramach zadania w 2017 r., zgodnie z założeniami wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano stosowne pozwolenia od właściwych organów. Wartość kosztorysowa robót wynosi ok. 200 000 zł. W ramach zadania wykonane zostaną warstwy konstrukcyjne oraz warstwy wierzchnie wraz z niezbędną infrastrukturą w zakresie odwodnienia drogi.

Przebudowa drogi w Unisławiu Śląskim (dz. nr 421 i nr 460).

| Plan na 2017 rok | 437 640,98 zł |
| --- | --- |
| Wykonanie ogółem | 403 310,98 zł |
| Środki własne | 152 715,98 zł |
| Środki zewnętrzne | 250 595,00 zł |

Inwestycja polegała na przebudowie drogi publicznej – gminnej o długości około 900 mb w Unisławiu Śląskim (m.in. wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa i warstwy wierzchniej z asfalto-betonu) wraz z uregulowaniem kwestii odwodnienia.  W 2017 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w przetargu nieograniczonym oraz wykonano roboty budowlane. W ramach zadania poniesiono koszty na wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, dostawę tablic informacyjnych. Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ok. 63%. Długość przebudowanej drogi: 843 mb.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Mieroszowskiego Centrum Kultury poprzez przebudowę biblioteki oraz pomieszczeń przeznaczonych na studio nagrań oraz salę prób

| Plan na 2017 rok | 1 064 900,00 zł |
| --- | --- |
| Wykonanie ogółem | 1 019 519,92 zł |
| Środki własne | 194 630,19 zł |
| Środki zewnętrzne | 824 889,73 zł |

Inwestycja polegała na wykonaniu studia nagrań i sali prób, a także wyremontowaniu pomieszczeń biblioteki znajdujących się w budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego w Mieroszowie w celu urozmaicenia czasu mieszkańcom oraz ułatwienia dostępu do wypożyczania książek i rozwoju czytelnictwa. W ramach zadania podpisano umowę o dofinansowania w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej  w ok. 82%. W pierwszej połowie 2017 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w przetargu nieograniczonym. W ramach inwestycji wykonane zostały roboty polegające m.in. na wykonaniu instalacji sanitarnych, wykonaniu nowej instalacji oświetleniowej, montażu stolarki drzwiowej i okiennej, wymianie posadzek, malowaniu pomieszczeń, dostawie urządzeń audio do studia nagrań, wykonaniu elementów akustycznych, wykonaniu szybu windowego oraz podjazdu dla niepełnosprawnych. Koszt obejmował wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, nadzoru autorskiego, dostawę i montaż urządzeń (winda, sprzęt audio).

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie                                                        przy ul. Wolności 19

| Plan na 2017 rok | 1 170 527,15 zł |
| --- | --- |
| Wykonanie ogółem | 1 160 687,15 zł |
| Środki własne | 175 593,63 zł |
| Środki zewnętrzne | 985 093,52 zł |

Inwestycja polega na wykonaniu termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Mieroszowie, poprzez m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę instalacji c.o. i oświetleniowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, etc. Zadanie podzielone zostało na 2 etapy – etap I – realizowany w 2017 r. (wymiana instalacji c.o. wraz 
z kotłem i montażem pompy ciepła, wymiana instalacji oświetlenia, wymiana stolarki okiennej, malowanie pomieszczeń) i etap II – realizowany w 2018 r. (docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana pokrycia). W ramach zadania podpisano umowę 
o dofinansowania w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej  w 85%. W pierwszej połowie 2017 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w przetargu nieograniczonym oraz inspektora nadzoru w trybie zapytania ofertowego, a także zakończono pierwszy etap prac. Koszt obejmował m.in. wykonanie robót budowlanych i pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Remont gminnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Mieroszowie przy ul. Krótkiej 3 i w Sokołowsku ul. Główna 12a. ul. Główna 14, ul. Unisławska 2

| Plan na 2017 rok | 25 000,00 zł |
| --- | --- |
| Wykonanie ogółem | 21 402,00 zł |
| Środki własne | 3 210,30 zł |
| Środki zewnętrzne | 18 191,70 zł |

Zadanie planowane do zrealizowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej po uzyskaniu dofinansowania na poziomie 85%, dotyczyć ma działań związanych z remontem i odnowieniem części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do zasobu komunalnego Gminy Mieroszów (remont klatek schodowych, remont dachów). W ramach zadania w I połowie 2017 r. trwały prace projektowe z wiązane z wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskaniem stosownych pozwoleń od odpowiednich organów. Roboty budowlane planuje się wykonać po 2017 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mieroszów – projekt realizowany przez ZGKiM „Mieroszów” sp. z o.o.

| Plan na 2017 rok | 20 264,00 zł |
| --- | --- |
| Wykonanie ogółem | 20 262,33 zł |
| Środki własne | 20 262,33 zł |
| Środki zewnętrzne | 0,00 zł |

Projekt obejmował wykonanie 53 sztuk przyłączy budynków do sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidację zbiorników bezodpływowych. Zadanie jest realizowane przez ZGKIM „Mieroszów” sp. z o. o. i jest dofinansowane przez NFOŚiGW w formie dotacji oraz pożyczki. Opłaty związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mieroszów wynikają z umów na przyłączenie budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska.

Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park&Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne

| Plan na 2017 rok | 40 000,00 zł |
| --- | --- |
| Wykonanie ogółem | 11 018,50 zł |
| Środki własne | 4 202,78 zł |
| Środki zewnętrzne | 6 815,72 zł |

Inwestycja ma na celu ograniczenie niskiej emisji, a w konsekwencji poprawę stanu środowiska i polega na wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych umożliwiającego pozostawienie auta i kontynuacji podróży alternatywnymi środkami komunikacji zbiorowej. W ramach działań planuje się także dostosowanie nawierzchni ul. Nad Potokiem oraz zagospodarowanie przyległego terenu – w tym wykonanie ścieżki rowerowej, parkingu dla rowerów, ciągów pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, montażu małej architektury, takiej jak ławki i kosze 
na śmieci, a także wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne, np. typu LED, co obniży koszty opłat za energię elektryczną o ok. 50%. Na zadanie planuje się pozyskać 85% dofinansowania w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Prace podzielono na dwa etapy– roboty budowlane oraz wymiana opraw. W ramach zadania w 2017 r. dokonano zapłaty za ostatni etap przygotowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Zadanie planuje się wykonać po 2017 r.

Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów

| Plan na 2017 rok | 100 000,00 zł |
| --- | --- |
| Wykonanie ogółem | 37 748,70 zł |
| Środki własne | 5 662,31 zł |
| Środki zewnętrzne | 32 086,39 zł |

W ramach zadania w 2017 r. dokonano zapłaty za część dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Zadanie planuje się wykonać po 2017 r. i będzie polegać na wykonaniu rewitalizacji przestrzeni publicznych w Gminie Mieroszów, tj. w Sokołowsku przy 
ul. Głównej (remont fontanny, nasadzenia i pielęgnacja zieleni, mała architektura, oświetlenie,  utwardzone nawierzchnie skweru), w Mieroszowie przy ul. Dolnej (wzmocnienie skarpy wraz z nasadzeniem zieleni, mała architektura) oraz przy rzece Ścinawce (nasadzenia, oświetlenie, mała architektura, utwardzone nawierzchnie). Na zadanie planuje się pozyskać 85% dofinansowania w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Budowa oraz przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej 
na terenie Gminy Mieroszów

| Plan na 2017 rok | 8 118,00 zł |
| --- | --- |
| Wykonanie ogółem | 8 118,00 zł |
| Środki własne | 8 118,00 zł |
| Środki zewnętrzne | 0,00 zł |

Zadanie polega na wykonaniu trzech placów zabaw na terenie Gminy Mieroszów 
(w Sokołowsku, w Golińsku oraz w Mieroszowie). Tereny mają być zagospodarowane 
w elementy małej architektury (ławki, kosze na odpady, urządzenia zabawowe, urządzenia fitness), ogrodzone, a także mają zostać wykonane nasadzenia zieleni. W ramach inwestycji 
w 2017 r. dokonano zapłaty za ostatni z etapów dokumentację projektowo- kosztorysowej. 
Zadanie planuje wykonać się po 2017 r. i ma być dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na poziomie ok. 63%.

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mieroszowie 
przy ul. Stefana Żeromskiego

| Plan na 2017 rok | 11 881,80 zł |
| --- | --- |
| Wykonanie ogółem | 11 881,80 zł |
| Środki własne | 11 881,80 zł |
| Środki zewnętrzne | 0,00 zł |

Zadanie polega na wykonaniu siłowni zewnętrznej i zagospodarowania terenu 
przy ul. Żeromskiego w Mieroszowie. W ramach inwestycji planuje się wykonanie przyjaznej przestrzeni publicznej wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze na odpady, urządzenia fitness), nowym ogrodzeniem terenu, oświetleniem, a także nowymi nasadzeniem i pielęgnacją zieleni. W ramach inwestycji w 2017 r. dokonano zapłaty za ostatni z etapów dokumentację projektowo- kosztorysowej. Zadanie planuje wykonać się po 2017 r. i ma być dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na poziomie 
ok. 67%.