Mieroszów,  17.08.2018r

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieroszów za I półrocze 2018 roku.

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieroszów na lata 2018-2024 została przyjęta przez Radę Miejską Mieroszowa Uchwałą Nr L/230/18 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 12 stycznia 2018r.

Prognozę tą przedstawiono w trzech załącznikach. Załącznik Nr 1 to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca wykonanie budżetu za lata 2015-2017 oraz plan na lata 2018-2024. Załącznik Nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w budżecie w 2018 roku i w latach następnych. Natomiast w załączniku Nr 3 zawarte są objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2018 – 2024.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera następujące wielkości:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu oraz potencjalne spłaty poręczeń,

- dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,

- wynik budżetu,

- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,

- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,

- kwotę długu, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Zgodnie  z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla gminy. Jest on ustalany jako średnia arytmetyczna relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od nr 9.1 do nr 9.7 w załączniku nr 1.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Mieroszów, czyli „prawa” część wzoru z art. 243 ustawy (Db+Sm-Wb/D) wykazuje limit obciążeń spłatami długu danego roku budżetowego, natomiast „lewa” część wzoru z art. 234 ustawy to wskaźnik obciążeń budżetu spłatami (spłata kredytów i pożyczek +odsetki/dochody ogółem). Obliczona na podstawie prognozowanych wielkości relacja planowanych spłat pożyczek i kredytów do planowanych dochodów jest dodatnia, co oznacza, że wskaźnik nie został przekroczony.

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieroszów na lata    2017 – 2023 są zgodne z budżetem gminy Mieroszów na 2017 rok w zakresie wymaganym prawem (art. 229 ustawy o finansach publicznych), tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

- Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2018-2024 według stanu na 30.06.2018 roku

W prognozie finansowej Gminy na 2018 rok przyjęto prognozę kwoty dochodów na poziomie 30.138.196,58 zł, w tym dochody bieżące 26.707.219,00 zł oraz majątkowe 3.430.977,58 zł. Wydatki przyjęto w wysokości 31.045.697,00 zł, z tego na wydatki bieżące 26.698.219,00 zł i wydatki majątkowe 4.347.478,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia ustalone kwoty podlegały zmianom na podstawie uchwał podejmowanych przez Radę Miejską Mieroszowa oraz wydanych przez Burmistrza Mieroszowa zarządzeń.

W związku z tym załącznik nr 1 – Przepływy pieniężne i kwota długu był aktualizowany.

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 14.685.397,04 zł zł, co stanowi 44,80% przewidywanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości 13.911.804,83 zł (51,6 %), a dochody majątkowe w wysokości 773.592,21 zł (13,3%).

W omawianym okresie zrealizowano wydatki na poziomie 13.764.145,85 zł, tj. 40,3% wydatków planowanych. Wydatki bieżące to 13.078.235,90zł, co stanowi 48,5% planu. Na wydatki majątkowe poniesiono nakłady w kwocie 685.909,95zł, tj 9,5% prognozy.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.407.500,42zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym. W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku wykonane dochody były wyższe niż zrealizowane wydatki. W związku z tym wystąpiła nadwyżka na poziomie 921.251,19 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco: różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych a wydatkami bieżącymi na dzień 31 grudnia 2017 roku została zachowana.

W Uchwalą Budżetową Gminy Mieroszów na 2018 rok Nr L/231/18 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 12 stycznia 2018 roku zostały ustalone przychody z tytułu kredytu. Po zmianach plan przychodów uległ zmianie i wynosi 2.386.504,42 zł.

Rozchody budżetu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Spłaty kredytów i pożyczek na 2018 rok przewidziano w wysokości 979.004 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonanie spłat kredytów i pożyczek to kwota 468.317,67 zł i jest zgodna z harmonogramem spłaty rat.

Na obsługę długu zaplanowano 200.000,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę w wysokości 47.561,92 zł.

W omawianym okresie spłaty rat kredytu i pożyczek oraz rozliczenia z bankami, w tym  spłata odsetek od kredytów i pożyczek  wyniosły 515.879,59zł.

- Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieroszów.

W związku ze zmianami w zakresie  inwestycji  planowanych do realizacji w 2018 roku w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku  również dokonywano zmian.

Majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie przebudowy ulicy Wysokiej w Mieroszowie wraz z remontem mostu przy ul. Powstańców

| Plan na 2018 rok | 350 000,00 zł |
| --- | --- |
| Wykonanie ogółem | 349 117,52 zł |

Zdanie polega na wykonaniu przebudowy fragmentu drogi publicznej – gminnej – ulicy Wysokiej zlokalizowanej w Mieroszowie. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną (wraz z podbudową). W ramach zadania w 2016 r. trwały prace nad przygotowaniem dokumentów niezbędnych do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pod koniec 2016 roku ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji, którą przygotowywano w 2017 r. Dokumentacja została opracowana dla 8 etapów. Pierwszy etap prac to roboty związane 
z wykonaniem nowych elementów mostu przy ul. Powstańców nad rzeką Ścinawką, które zostały wykonane w 2017 r. (wzmocnienie konstrukcji, wykonanie nowych barierek mostowych i nowej nawierzchni). W 2018 r. dokonano zapłaty za wykonanie przebudowy 
245 mb drogi.

Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Mieroszowie

| Plan na 2018 rok | 30 000,00 zł |
| --- | --- |
| Wykonanie ogółem | 0,00 zł |

Inwestycja polega na wykonaniu asfaltowych fragmentów jezdni ul. Leśnej. W ramach zadania w 2017 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano stosowne pozwolenia od właściwych organów, jednak z uwagi na brak oferentów w pierwszym przetargu nieograniczonym oraz zbyt duże kwoty ofert w drugim przetargu nieograniczonym, a także niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie robót w 2017 r. 
W projekcie budżetu na rok 2018 na wykonanie inwestycji zaplanowano pierwotnie 
300 000 zł jednak, z uwagi na konieczność dokonana zmian wynikających z wytycznych Regionalnej Izby Obrachunkowej zmniejszono plan wydatków na przedmiotowe zadanie 
do 30 000 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie                                                        przy ul. Wolności 19

| Plan na 2018 rok | 900 000,00 zł |
| --- | --- |
| Wykonanie ogółem | 285 538,43 zł |

Inwestycja polega na wykonaniu termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Mieroszowie, poprzez m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę instalacji c.o. i oświetleniowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, etc. Zadanie podzielone zostało na 2 etapy – etap I – zrealizowany w 2017 r. (wymiana instalacji c.o. wraz 
z kotłem i montażem pompy ciepła, wymiana instalacji oświetlenia, wymiana stolarki okiennej, malowanie pomieszczeń) i etap II – realizowany w 2018 r. (docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana pokrycia). W ramach zadania podpisano umowę 
o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w 85%. W pierwszej połowie 2017 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w przetargu nieograniczonym oraz inspektora nadzoru w trybie zapytania ofertowego, a także zakończono pierwszy etap prac. Koszt prac w 2017 r. obejmował m.in. wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru i wyniósł 
1 160 687,15 zł z czego 175 593,63 zł pochodziło z środków własnych Gminy Mieroszów, 
a 985 093,52 zł z dofinansowania. Inwestycję planuje się zakończyć w lipcu 2018 r. Wartość kosztorysowa całego zadania wynosi 2 112 527,15 zł. Termomodernizacja szkoły poprawi przede wszystkim komfort nauki i zmniejszy koszty ponoszone m.in. na energię elektryczną 
i opał, a także poprawi wygląd budynku i otoczenia.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mieroszów – projekt realizowany przez ZGKiM „Mieroszów” sp. z o.o.

| Plan na 2018 rok | 20 264,00 zł |
| --- | --- |
| Wykonanie ogółem | 10 131,10 zł |

Projekt obejmował wykonanie 53 sztuk przyłączy budynków do sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidację zbiorników bezodpływowych. Zadanie jest realizowane przez ZGKIM „Mieroszów” sp. z o. o. i jest dofinansowane przez NFOŚiGW w formie dotacji oraz pożyczki. Opłaty związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mieroszów wynikają z umów na przyłączenie budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska.

Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów

| Plan na 2017 rok | 107 171,00 zł |
| --- | --- |
| Wykonanie ogółem | 3 712,79 zł |

W ramach zadania w 2017 r. dokonano zapłaty za część dokumentacji projektowo- kosztorysowej i polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej dla rewitalizacji przestrzeni publicznych w Gminie Mieroszów, tj. w Sokołowsku przy ul. Głównej (remont fontanny, nasadzenia i pielęgnacja zieleni, mała architektura, oświetlenie,  utwardzone nawierzchnie skweru), w Mieroszowie przy ul. Dolnej (wzmocnienie skarpy wraz 
z nasadzeniami zieleni, mała architektura) oraz przy rzece Ścinawce (nasadzenia, oświetlenie, mała architektura, utwardzone nawierzchnie). Na zadanie planowało się pozyskać 85% dofinansowanie w ramach ZIT AW. W obecnym zakresie zadanie polega na zagospodarowaniu terenu wraz z zabezpieczeniem skarpy przy ul. Miłej i Dolnej 
w Mieroszowie na terenie dz. nr ewid. 317/1, 318/2 obr. Mieroszów 1, gdzie zaplanowano: zabezpieczenie i zagospodarowanie skarpy przy ul. Dolnej, wykonanie skweru, wykonanie nowych utwardzonych nawierzchni, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wymianę barierek ochronnych, pielęgnacja zieleni wraz z wykonaniem nowych nasadzeń, (szacowany koszt prac: 280 000 zł). Z uwagi na zapisy uchwały Nr 4840/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW (Typ A: Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) - w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych oraz Typ C: Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg) Nr naboru RPDS.06.03.04-IP.03-02-173/16 
i ograniczone środki - projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów i spełnił kryteria wyboru projektów, jednak całościowa kwota przeznaczona przez instytucję dofinansowującą nie wystarczyła na wybranie go do dofinansowania. W związku z powyższym, w ramach inwestycji ogłoszono w dniu 12.03.2018 r. zapytanie ofertowe na wykonanie części zadania 
tj. wymianę fragmentu barierek ochronnych wzdłuż rzeki Ścinawki o długości ok. 50 mb 
i wzmocnienie skarpy wraz z jej zagospodarowaniem. W ramach przedmiotu zamówienia jest wykonanie następujących robót: demontaż i utylizacja elementów kolidujących z inwestycją, montaż nowych barierek ochronnych (połączonych z istniejącymi elementami ochronnymi), remont istniejącej skarpy z wykorzystaniem gruntu zbrojonego (nasyp ze zbrojeniem geosyntetycznym), remont i oczyszczenie istniejącego muru, wbudowanie prefabrykowanej ścianki szczytowej „L” z betonu architektonicznego. Ponadto złożono wniosek 
o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej o dofinansowanie w wysokości 30 000 zł działań polegających na zagospodarowaniu skweru w Sokołowsku.

Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park&Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne

| Plan na 2017 rok | 1 723 909,44 zł |
| --- | --- |
| Wykonanie ogółem | 31,65 zł |

Inwestycja ma na celu ograniczenie niskiej emisji, a w konsekwencji poprawę stanu środowiska i polega na wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych umożliwiającego pozostawienie auta i kontynuacji podróży alternatywnymi środkami komunikacji zbiorowej. W ramach działań planuje się także dostosowanie nawierzchni ul. Nad Potokiem oraz zagospodarowanie przyległego terenu – w tym wykonanie ścieżki rowerowej, parkingu dla rowerów, ciągów pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, montażu małej architektury, takiej jak ławki i kosze 
na śmieci, a także wymianę 307 opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne, np. typu LED, co obniży koszty opłat za energię elektryczną Na zadanie pozyskano ok. 85% dofinansowania w ramach ZIT AW. Prace podzielono na dwa etapy– roboty budowlane oraz wymiana opraw. W ramach zadania w 2017 r. dokonano zapłaty za ostatni etap przygotowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Budowa oraz przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej 
na terenie Gminy Mieroszów

| Plan na 2017 rok | 250 000,00 zł |
| --- | --- |
| Wykonanie ogółem | 302,58 zł |

Zadanie polegało na wykonaniu trzech placów zabaw na terenie Gminy Mieroszów 
(w Sokołowsku, w Golińsku oraz w Mieroszowie przy al. Armii Krajowej). Tereny zagospodarowano w elementy małej architektury (ławki, kosze na odpady, urządzenia zabawowe, urządzenia fitness), ogrodzono, a także wykonano nasadzenia zieleni. W ramach inwestycji przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz podpisano umowę pomiędzy Gminą Mieroszów a Zarządem Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy na poziomie ok. 63%. Dnia 22.02.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony 
na wykonanie robót budowlanych, jednak z uwagi na fakt, że złożone oferty przekraczały możliwości finansowe Gminy dnia 13.03.2018 r. unieważniono przedmiotowe postępowanie. Nowy przetarg został ogłoszony w dniu 14.03.2018 r. Roboty budowlane na przedmiotowym zadaniu zostały odebrane 15 czerwca br.

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mieroszowie 
przy ul. Stefana Żeromskiego

| Plan na 2018 rok | 100 000,00 zł |
| --- | --- |
| Wykonanie ogółem | 0,00 zł |

Zadanie polega na wykonaniu siłowni zewnętrznej i zagospodarowania terenu 
przy ul. Żeromskiego w Mieroszowie. W ramach inwestycji planuje się wykonanie przyjaznej przestrzeni publicznej wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze na odpady, urządzenia fitness), nowym ogrodzeniem terenu, oświetleniem, a także nowymi nasadzeniami i pielęgnacją zieleni. W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową. Zadanie ma być dofinansowane w ramach zawartej  umowy pomiędzy Gminą Mieroszów a Zarządem Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy na poziomie ok. 63%. W ramach zadania ogłoszono 2 przetargi nieograniczone. W pierwszym przetargu koszt oferty przekroczył możliwości finansowe gminy, natomiast w 2 przetargu nie wpłynęła żadna oferta.